Relatório de Incidente: Impossibilidade de Cadastrar Novos Dados

Data da Ocorrência: 28/03/2026
Severidade: GRAVE

Causas
A API apresentava erro quando o usuário tentava inserir novos registros;
O próximo valor sequencial retornado do banco já estava sendo usado;
Falha durante a migração de massa de dados;

Linha do Tempo do Ocorrido
03/03/2026 (terça feira) às 15 horas: finalizado o script SQL que fazia migração de dados de uma estrutura antiga de dados;
03/03/2026 (terça feira) às 21 horas: aplicado o script em banco de produção;
04/03/2026 às 09 horas: foi observado que os erros 5xx explodiram e começaram a vir reclamações de clientes que não conseguem abrir novas solicitações de ações no sistema;
04/03/2026 às 13 horas: time de desenvolvimento já sabia qual erro que era mas não conseguiram resolver de imediato porque não havia acesso direto a base de dados de produção então foram abertos vários tickets para o pessoal da infra na esperança de conseguirem algo;
05/03/2026 o dia todo o sistema estava fora para aquela região
06/03/2026 às 17 horas o PM ligou para o DBA e conseguiu acesso. Assim o sistema foi reestabelecido;

Análise
Após a mudança de estrutura de tabelas residual o sistema começou a apresentar erros em todas funcionalidades que adicionam dados na aplicação. Esse erro aconteceu devido a falha durante a migração de dados que não usou o próximo valor do sequencial do banco de dados e foi potencializado porque o DBA estava de férias, então, não havia usuário com permissão de corrigir o estado da sequence. Assim, é notável que precisa haver mais pessoas com expertise na area de dados e que o processo de migração de dados pode melhorar.

Ações corretivas
Treinar ou recrutar alguém para que tenha mais pessoas com conhecimentos de dados;
Melhorar o processo de migração de dados colocando codereview para identificar falhas;
Estipular uma janela de deploy para impedir que demandas massivas sejam lançadas sem as devidas validações;

Aprendizagem
Não é seguro fazer a aplicação de um script massivo no mesmo dia em que foi finalizado, é melhor testar e validar corretamente antes.
É melhor que todos saibam pelo menos o básico de todo o processo.

Responsáveis
Todos que participaram da migração por não validarem corretamente em ambiente controlado.